## Slide 1: Projektový a dotační management sw aplikace pro podání projektových žádostí a nástroje projektového managementu
Ing. Daniel Němec

## Slide 2: INFORMAČNÍ SYSTÉM VaVaI
IS VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ
  Informační systém veřejné správy zajišťující shromažďování, zpracování, poskytování a využívání údajů o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných prostředků ČR.
  DATABÁZE:
    Centrální evidence projektů – pro účelovou podporu
    Centrální evidence výzkumných záměrů – pro institucionální podporu
    Rejstřík informací o výsledcích
    Evidence veřejných soutěží
    Centrální evidence aktivit
  Účelem IS je nejenom informovanost o vyhlášených soutěží VaV, zveřejňování informací o realizovaných a ukončených projektech, ale také kontrola využití účelové a institucionální podpory, příprava návrhu státního rozpočtu VaV a hodnocení výsledků výzkumných organizací a programů podpory.
  WWW odkaz: https://www.rvvi.cz/

## Slide 3: MONITOROVACÍ SYSTÉM MS2021+
MONITOROVACÍ SYSTÉM EVROPSKÝCH FONDŮ
  Informační systém evropských fondů pro rozpočtové období 2021 – 2027.
  Součástí monitorovacího systému je tzv. IS KP21+ (IS koncového příjemce), kdy je tato aplikace určena pro zadávání Žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu.
  CHARAKTERISTIKA:
    Zahrnuje celý životní cyklus dotačních programů, žádostí a projektů.
    Administruje a řídí všechny evropské dotace České republiky.
    Jednoduchá základní funkcionalita a ovladatelnost.
    Bezpečnost v oblasti ochrany osobních údajů a při zabezpečení citlivých dat.
  WWW odkaz: https://mseu.mssf.cz/

## Slide 4: INFORMAČNÍ SYSTÉM SISTA
IS TAČR
  TA ČR – Technologická agentura České republiky
  Informační systém pro přípravu a správu výzkumných projektů
  Zajištění celého životního cyklu poskytování účelové podpory VaV
  Zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb v oblasti poskytování veřejné podpory VaVaI.
  WWW odkaz: https://ista.tacr.cz/ISTA/action/Login/?actionId=905739152594794&step=0&ts=1604506002605&hash=oOMwjyTXgLOPfX2+NmFFjy0nBJ2R6DScDbEf7P0G/wM=&nbl=true&lang=cs-CZ

## Slide 5: GRANTOVÁ APLIKACE GRIS
GRANTOVÁ APLIKACE GA ČR
  GA ČR – Grantová agentura České republiky
  Informační systém pro přípravu a správu grantů
  Zajištění celého životního cyklu poskytování účelové financování VaV
  WWW odkaz: https://cas.gris.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.gris.cz%2Fapex%2Ff%3Fp%3D103

## Slide 6: INFORMAČNÍ SYSTÉM ESF 2014+
IS EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU 2014+
  Slouží příjemcům k evidenci podpořených osob a výpočtu indikátorů po potřeby zpracování Zpráv o realizaci jednotlivých projektů
  Využití zejména u projektů souvisejících se vzdělávacími aktivitami
  Propojený s monitorovacím systémem MS2014+ / MS2021+
  WWW odkaz: https://esf2014.esfcr.cz/publicportal/DefaultPage.aspx

## Slide 7: NÁSTROJE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

## Slide 8: NÁSTROJE PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU
Microsoft Project
GANTT diagram
PERT diagram
Metoda CPM
Online nástroje
Využití AI

## Slide 9: Microsoft Project
plánování projektů, sledování jejich průběhu a průběžné nebo závěrečné vyhodnocování stavu projektů
Umožňuje také sledovat náklady a zdroje (jak časové, finanční tak i lidské) a tak předejít jejich přečerpání a ohrožení realizace celého projektu.
Správa úkolů – plánovat a spravovat všechny úkoly v rámci projektu
správa zdrojů – rozsáhlé možnosti jak spravovat prostředky v rámci projektu
reporty – snadno vyrobitelné expertízy různého druhu
rozpočtování – umožňuje definování a sledování rozpočtu v průběhu realizace projektu
sledování pokroku – postupuje projekt podle plánu? Jsou nějaké odchylky?

## Slide 11: GANTT diagram
umožní stanovit pořadí úkolů a odhadnout jejich časovou náročnost.
není příliš vhodný pro demonstraci vzájemné závislosti mezi jednotlivými fázemi projektu a neukáže nám důsledky zpoždění některých důležitých úkolů.

## Slide 12: PERT diagram
Project Evaluation and Review Technique
Využití při řízení a kontrolu velkých projektů s mnoha souběžnými aktivitami
Čas aktivit je pouze odhadován, a není známo, jak dlouho bude trvat aktivity splnit
-> Proto využíván více ve VaV projektech

## Slide 13: Metoda CPM (Critical Path Metod)
užitečný nástroj pro plánování a sestavení vzájemných závislostí mezi jednotlivými úkoly a fázemi
využívá pevně dané odhady času pro každou aktivitu
popisuje pořadí (sekvenci) úkolů, jejichž splnění umožní dokončit projekt v nejkratším možném čase
metoda je založena na myšlence, že některé úkoly musí být dokončeny předtím, než jiné mohou začít

## Slide 14: Metoda CPM

## Slide 15: Online nástroje
Monday.com
ClickUp
Instagantt
Easyproject
…

## Slide 16: Využití AI
Microsoft Planner + Copilot Agent
https://www.youtube.com/watch?v=TvaiI69MEGI
Microsoft 365 Dynamics + Copilot
https://www.youtube.com/watch?v=GtJku0eppao

## Slide 17: Semestrální práce - úkol
GANTT diagram (šablona / MS Excel)
Aktivity v iniciační a plánovací fázi
Obecný návrh projektových aktivit ve fázi realizace – ty budou detailněji tvořeny v dalších cvičeních
V případě více souběžných aktivit vhodno dělit do “pracovních balíčků“